# Mục tiêu:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- Vận dụng được các mô hình phát triển phần mềm để phân tích dự án

- Vận dụng được mối liên quan giữa các hoạt động kiểm thử và phát triển trong quá trình phát triển dự án

# PHẦN I

## Bài 1 (2 điểm)

  - Đây là mô hình phát triển nào ?

- Mô hình phát triển agile scrum

1.2 Những dự án như thế nào nên áp dụng mô hình này ? Nêu ưu nhược điểm của mô hình.

- Ưu: Linh hoạt với các thay đổi, giao tiếp và mình bạch cao, tăng khả năng quản lý tự do và có thể liên tục cải tiến

- Nhược: Khó dự đoán tiến độ dài hạn, Overhead cuộc họp, đòi hỏi kỷ luật, team phải hiểu rõ Scrum và cam kết thực hiện nghiêm túc, khó mở rộng quy mô lớn, Product Owner và users phải tham gia thường xuyên

## Bài 2 (2 điểm)

Dựa vào hình các nhóm hãy nêu các khái niệm của :

- Product Backlog: Là danh sách ưu tiên tất cả các yêu cầu, tính năng, cải tiến và sửa lỗi mà Product Owner duy trì liên tục. Mỗi mục trong backlog (user story, task, bug) đều có độ ưu tiên

- Sprint Backlog: Là tập hợp những mục đã được chọn từ Product Backlog để thực hiện trong Sprint hiện tại, kèm kế hoạch và Sprint Goal để team cam kết hoàn thành trong khoảng thời gian cố định (thường 1–4 tuần)

- Sprint Planning: Là cuộc họp đầu mỗi Sprint, nơi Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Dev Team) thỏa thuận Sprint Goal, chọn các backlog items cho Sprint Backlog và phân công task chi tiết để đảm bảo hoàn thành mục tiêu

- Sprint Review: Là cuộc họp cuối Sprint, Dev Team trình diễn Increment đã hoàn thiện cho các bên liên quan, thu thập feedback và điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi đó

- Sprint Retro: Là cuộc họp ngay sau Sprint Review, chỉ gồm Scrum Team, để đánh giá cách làm việc, ghi nhận “điểm tốt – điểm cần cải thiện” và đồng ý các hành động (improvement items) cho Sprint kế tiếp

- Daily Meeting: Là họp ngắn cố định mỗi ngày (≤15 phút), Dev Team báo cáo:

  - Hôm qua đã làm gì?

  - Hôm nay sẽ làm gì?

  - Khó khăn (impediments) nào đang gặp?

  - Mục đích đồng bộ tiến độ và nhanh chóng giải quyết trở ngại.

## Bài 3 (1 điểm)

Giảng viên cho thêm

# PHẦN II

## Bài 4 (2 điểm)

4.1 Đây là mô hình nào ?

- Bảng Kanban, mô hình quản lý luồng công việc (workflow) trong Agile

4.2 Những dự án như thế nào nên áp dụng mô hình này ? Nêu ưu nhược điểm của mô hình.

- Những dự án nào nên áp dụng?

- Luồng công việc liên tục, không phụ thuộc sprint

- Yêu cầu ưu tiên có thể thay đổi nhanh

- Team hỗn hợp từ nhỏ đến vừa

- Dự án vận hành/Bao gồm việc bảo trì, hỗ trợ

## Bài 5 (2 điểm)

## Dựa vào hình hãy so sánh giữa phát triển Agile và phát triển Waterfall

| Tiêu chí | Waterfall | Agile |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ phát hành | Một lần duy nhất khi hoàn thiện toàn bộ | Liên tục qua nhiều iteration/Sprint nhỏ |
| Độ rủi ro | Rủi ro tăng dần theo thời gian do phát hiện lỗi muộn | Rủi ro giảm dần sau mỗi Sprint nhờ feedback sớm |
| Giá trị cung cấp | Giá trị (Value) chỉ xuất hiện khi Release cuối cùng | Giá trị được tạo ra sớm và thường xuyên sau mỗi Sprint |
| Phản hồi & điều chỉnh | Khó thay đổi sau khi đã vào giai đoạn Build/Release | Liên tục thu nhận feedback và ưu tiên/backlog được cập nhật ngay |
| Linh hoạt với thay đổi | Thao tác thay đổi yêu cầu rất tốn kém, thường không thực hiện | Dễ điều chỉnh scope, ưu tiên lại backlog giữa các Sprint |
| Tương tác với khách hàng | Giới hạn, thường chỉ có review lần cuối | Cao, khách hàng tham gia Sprint Review và UAT thường xuyên |
| Quản lý tiến độ | Dễ theo dõi giai đoạn nhưng khó dự đoán tiến độ hoàn thiện khi có thay đổi | Khó dự đoán dài hạn, nhưng dễ giám sát tiến độ Sprint hiện tại |
| Tài liệu & quy trình | Chặt chẽ, đầy đủ tài liệu cho mỗi pha | Tập trung vào working software; tài liệu vừa đủ, linh hoạt |
| Thích hợp cho | Dự án yêu cầu ổn định, ít thay đổi, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình | Dự án có yêu cầu thay đổi liên tục, cần release nhanh và nhận feedback sớm |

## Bài 6 (1 điểm)

Giảng viên cho thêm