# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

DỰ ÁN: Shopệct

## LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

| Ngày | Phiên bản | Mô tả | Biên soạn | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/06/2025 | 1.0 | Kế hoạch cơ bản | Trần Hải Nam | Trần Hải Nam |

MỤC LỤC

- GIỚI THIỆU	3

  - Mục đích	3

  - Tổng quan	3

  - Phạm vi	3

  - Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng	3

    - Các định nghĩa	3

    - Các từ viết tắt	3

  - Những người sử dụng tài liệu này	3

- LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC	3

- NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN	4

  - Phần cứng	4

  - Phần mềm	4

  - Công cụ kiểm thử	4

  - Môi trường kiểm thử	4

  - Nhân sự	5

- PHẠM VI KIỂM THỬ	5

  - Những chức năng được kiểm thử	5

    - Tìm kiếm	5

    - Tạo tài khoản	5

    - Quản lý hồ sơ cá nhân	5

    - Mở bài hát / video / playlist	6

  - Những chức năng không được kiểm thử	6

  - Những yêu cầu phi chức năng	6

- CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	6

  - Các giai đoạn kiểm thử	6

  - Các loại kiểm thử	6

    - Kiểm thử chức năng	6

    - Kiểm thử phi chức năng	7

- ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN	7

- QUẢN LÝ LỖI	7

  - Phân loại lỗi	7

  - Quy trình xử lý lỗi	7

- TÀI LIỆU ĐẦU RA	7

## GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:

  - Xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử

  - Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử (Test Requirements)

  - Liệt kê những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng

  - Ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử

  - Liệt kê những tài liệu được lập sau khi hoàn thành việc kiểm thử

## Tổng quan

- Shopệct là một hệ thống mua sắm trực tuyến (OSS) cho phép người dung đăng ký/đăng nhập tài khoản, mua sắm trực tuyến, thanh toán dễ dàng và đầy đủ các thông tin hóa như hóa đơn

## Phạm vi

- Tài liệu kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho việc kiểm thử những chức năng của phần mềm Shopệct được đặc tả trong tài liệu Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm.

- Các dịch vụ, chức năng cần kiểm tra:

  - Tạo tài khoản và Đăng nhập

  - Quản lý hồ sơ cá nhân

  - Quản lý giỏ hàng

  - Quản lý đơn hàng

  - Hệ thống thanh toán

  - Hệ thống hóa đơn

## Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng

### Các định nghĩa

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Shopệct | Tên của một ứng dụng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam |
| Delay | Trạng thái bị chậm trễ của đơn hang |

## Những người sử dụng tài liệu này

- Tài liệu này được sử dụng cho Test Manager, Test Designer và Tester.

## LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC

| Milestone | Deliverables | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan | 2 ngày | 11/06/2025 | 13/06/2025 |
| Xem lại các tài liệu | Tài liệu Test Plan | 2 ngày | 14/06/2025 | 16/06/2025 |

| Thiết kế các testcase | Tài liệu Testcase | 1 ngày | 17/06/2025 | 18/06/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viết các testcase | Tài liệu Testcase | 2 ngày | 19/06/2025 | 21/06/2025 |
| Xem lại các testcase | Tài liệu Testcase | 1 ngày | 23/06/2025 | 24/06/2025 |
| Thực thi các testcase | Tài liệu Testcase | 1 ngày | 25/06/2025 | 16/06/2025 |
| Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử | Tài liệu Testcase | 2 ngày | 27/06/2025 | 28/06/2025 |

## NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN

## Phần cứng

Điện thoại cá nhân có kết nối mạng Internet.

| CPU | RAM | ROM | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Snapdragon 425 1.4Ghz trở lên | 3 GB | 32 GB | Arm64 |

## Hệ Điều Hành

| Tên hệ điều hành | Phiên bản | Loại |
| --- | --- | --- |
| iOS | 11.4.1 | Hệ điều hành |
| Android | 9.0 | Hệ điều hành |

## Công cụ kiểm thử

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Test Case | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2021 |
| Quản lý Configuration | Microsoft Office Word | Microsoft | 2021 |
| Defect Tracking | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2021 |
| Quản lý tiến độ kiểm thử | Github Project | Microsoft | 2025-web |

## Môi trường kiểm thử

- Điện thoại cá nhân có kết nối mạng Internet để có thể truy cập vào ứng dụng Shopệct.

- Các chức năng của ứng dụng Shopệct được kiểm tra trên 2 hệ điều hành iOS và Android. Các hệ điều hành này đã bao gồm các SDK và mail để kiểm thử chức năng.

## Nhân sự

| Thành viên | Vai trò |
| --- | --- |
| Trần Hải Nam | - Test Manager / Test Designer / Tester: - Lập kế hoạch kiểm thử, - Quản lý tiến độ hoạt động kiểm thử, - Thiết kế và viết các testcase - Đọc các tài liệu tham khảo để cung cấp thông tin cần thiết - Thực thi testcase cho toàn bộ chức năng của ứng dụng |

## PHẠM VI KIỂM THỬ

## Những chức năng được kiểm thử

### Đăng ký tài khoản

- Kiểm tra chức năng Đăng ký tài khoản cơ bản với một trong số các lựa chọn:

  - Khách hàng có thể đăng ký bằng email, mật khẩu

  - Khách hàng có thể đăng ký bằng tài khoản social Google

  - Khách hang có thể chỉnh thông tin Account của họ

### Đăng nhập tài khoản

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập id và mật khẩu một cách hợp lệ

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng cách Google Account hợp lệ

    - Quản lý giỏ hang

- Kiểm tra chức năng Thay đổi giỏ hàng

+ Khách hàng có thể thêm, sửa, xóa món hàng

+ Khách hàng có thể đặt hàng từ giỏ hàng

### Thanh toán

- Khi thực hiện thanh toán mua hàng, khách hàng có thể sử dụng thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, ví hoặc thẻ tín dụng

### Đăng xuất

- Sau khi đặt hàng hoặc lướt qua sản phẩm khác, khách hàng phải đăng xuất

### Tạo báo cáo

- Khi khách hàng đặt mua thành công một sản phẩm, hệ thống sẽ gửi bản sao hóa đơn đến địa chỉ mail khách hàng và một địa chỉ khác cho cơ sở dữ liệu hệ thống

## Những chức năng không được kiểm thử

- Những chức năng không được đặc tả trong tài liệu Bài tập lớn cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm:

+ Các chức năng trong dự án này đều quan trọng, không bỏ các chức năng nào khi kiểm thử

## Những yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy ổn định trên trọng tải người dùng (> 200 người dùng)

- Không treo trang app do hiệu năng ứng dụng kém

- Màn hình hiển thị không bị vỡ, tương thích với nhiều loại màn hình khác nhau (responsive)

- Bảo mật tài khoản, chống brute-force, mã hóa dữ liệu tài khoản

## CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

## Các giai đoạn kiểm thử

## Các loại kiểm thử

### Kiểm thử chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác định: - Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng - Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng |
| Tiêu chuẩn dừng | - Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho |

|  | developer khắc phục. |
| --- | --- |
| Phụ trách | Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

### Kiểm thử phi chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Kiểm tra tất các màn hình trên các thiết bị di động được hỗ trợ |
| Tiêu chuẩn dừng | - Hệ thống đáp ứng tất cả các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase trên nhiều màn hình và trình duyệt khác nhau. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

## ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN

- Passed tất cả các testcases đã được định nghĩa.

- Hệ thống chạy ổn định trên các hệ điều hành iOS, và Android từ phiên bản yêu cầu đến mới nhất

## QUẢN LÝ LỖI

## Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Đặc tả lỗi |
| --- | --- |
| - | Không thể thực hiện thanh toán đơn hàng |
| - | Không thể đăng ký tạo tài khoản mới |
| High - | Không thể đăng nhập |
| - | Không thể đặt hàng, hủy đơn hàng |
| - | Không thể thêm đơn hàng vào giỏ |
| - | Không thể đăng xuất |
| Medium - | Không gửi bản sao hóa đơn đến địa chỉ mail |
| - | Không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng |
| - | Không thể chỉnh sửa thông tin tài khoản |
| - - | Không thể xóa hàng khỏi giỏ hàng Không hiện thông báo đặt hàng thành công |
| Low - | Hiển thị sai thông tin cá nhân, thông tin tài khoản |
| - | Các chức năng chạy không ổn định |

## Quy trình xử lý lỗi

- Ghi nhận lại các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử trên hệ thống bugs tracking.

- Gán bugs cho người phụ trách xử lý

## TÀI LIỆU ĐẦU RA

- Test Cases

- Test Reports